附件1

《江门市市政设施接管养护管理办法》

(征求意见稿)

第一条　为规范市政设施接管养护管理工作，明确市政设施接管单位的职责，确保新建、改建、扩建市政设施移交接管和维护管理规范，根据《城市道路管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《城市建设档案管理规定》、《 中华人民共和国道路交通安全法》及《 广东省道路交通安全条例》等法规，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  本办法的市政设施包括：城市道路、城市桥梁（隧道）、城市照明、城市排水、城市防洪防涝、城市地下综合管廊及其附属设施。

第三条　本办法适用于江门市新建、改建、扩建市政设施的接管及养护管理活动。

第四条  城市广场、园林景观、燃气、供电、通信、交通安全、供水、消防和环境卫生等其它附属市政设施，除按照相关行业规定管理外，并应符合市政设施管理要求。

第五条　市（区）人民政府负责协调解决市政设施移交接管中的重要事项。

住房和城乡建设、城市管理部门按照规定职责以及本办法规定，对市政设施移交接管实施监督管理。

交通运输、水利等行政主管部门管理的城市设施转为市政设施的，可参照本办法规定组织移交。

财政部门负责对市政设施移交接管的经费实施监督管理。

自然资源、公安、供电、通信等部门应按照各自的职能，协同城管部门实施本办法。

第六条  有意向移交城管部门管理的工程项目，在项目立项后，建设单位应向属地城管部门提出市政设施移交申请。接管部门受理后予以回复。

第七条  对于双方达成接管意向的工程项目，建设单位在方案和施工图阶段应征询接管部门意见；在施工阶段应向接管部门提交一份完整施工图，并接受接管部门指导；施工期间涉及功能用途变更的，应征询接管部门意见。

第八条　市政设施工程竣工预验收及竣工验收，应邀请接管部门参加，接管部门可根据后期管理需要提前加入相关质量检查验收。

第九条　市政设施工程接管的基本条件：

（一）工程竣工验收合格；

（二）主体工程及配套附属设施具备运行条件，不存在安全隐患；

（三）国家法律、法规及标准规定的其它条件。

第十条　市政设施工程接管需提交的材料：

（一）工程竣工验收报告；

（二）提交竣工图、检验检测报告及设备技术资料等养护管理基本材料；

（三）由建设单位和接管单位共同签署《江门市市政设施移交接管确认书》。

第十一条　市政设施工程接管前，建设单位负有设施直接管理责任，施工单位负有质量保修义务，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，按照《建设工程质量管理条例》有关规定依法处理。

第十二条　市政设施工程接管后，由接管单位负责设施的日常管理和养护。市政设施工程严格执行质量保修制度，在保修期内发现质量问题，接管单位应通知建设单位，建设单位负责督促责任单位进行维修，并应在24小时内反馈维修情况；在市政设施工程保修期内，若因工程质量引起严重影响公共安全的紧急情况，接管单位应先行应急处理，建设单位负责督促责任单位支付费用。

第十三条　管理养护主管部门根据项目竣工移交情况提前向财政部门申请管养经费，并列入年度预算安排。

第十四条　接管单位应对接管的市政设施按照有关法律法规和市政设施的养护、维修技术规范要求认真履行管理、养护职责，确保市政设施的完好，并遵守下列规定：

（一）负责对市政设施定期巡视检查，发现损坏及时组织维修，尽快恢复使用；

（二）施工现场应当设置明显的安全标志和防护设施，做到文明施工，保障行人和交通车辆安全；

（三）施工安排应当避开交通高峰期，避免造成交通堵塞。

第十五条　因市政设施出现质量问题或损坏、丢失等现象造成安全事故或重大社会影响的，应依法追究相关责任单位和个人责任。

第十六条　本办法    年  月  日起施行，有效期3年。国家、省的法规、政策及相关技术标准如有调整的，按新规定执行。