江门市城市桥梁管理养护中长期规划（2021-2030年）编制说明

一、规划必要性

根据建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（第118号令）第十条“县级以上城市人民政府市政工程设施行政主管部门应当编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划，报城市人民政府批准后实施”的规定，结合省住建厅每年开展的城市桥梁专项检查要求，启动本中长期规划的编制工作。

二、规划目的及意义

城市桥梁管理养护中长期规划旨在江门市城市桥梁养护管理现状基础上，巩固和发展城市桥梁养护管理体系，明确城市桥梁的管理维修工作职责、工作内容和标准，指导城市桥梁主管部门规范化开展桥梁养护管理工作，确保城市桥梁的日常管养和安全管理工作有序实施，最大程度保障城市桥梁良好的技术状况水平，以持续推动江门市城市桥梁日常管养和安全管理工作的规范化和精细化水平的提升。

三、规划具体内容

（一）规划原则

以“创新引领，创新思维”、“预防为主，防治结合”、“责任明确，安全第一”、“统筹兼顾，突出重点”为原则，设立江门市城市桥梁的规划目标。

（二）总体目标

实现桥梁管理养护的精细化、规范化、标准化、智能化。

（1）养护管理

①健全城市桥梁的相关管理制度，强化养护责任监管和养护运营监督，提高城市桥梁管理工作的规范化水平，维护桥梁安全运营。

②完善和健全“一桥一档”，确保桥梁技术档案真实完整。

③加强城市桥梁安全事故应急演练，健全突发事件应急处置机制。

④加强城市桥梁管养人员专业技能培训，完善管养团队人才建设。

（2）巡检检测

①规范桥梁经常性检查的检查频次，规范填写日常巡检记录表或手机巡查APP。

②桥梁常规定期检测按时完成，实现对桥梁技术状况的完全掌控。

③落实结构定期检测、运营期监测和特殊检测，确保检测工作正常有序开展，保证结构安全运营。

④完善桥梁安全防护设施隐患排查与整治，确保护栏、限界结构防撞设施等桥梁安全防护设施设置规范。

⑤建立巡检检测服务评价体系，确保检测服务工作质量。

⑥对辖区内存在风险隐患的Ⅰ类养护桥梁及其他重要桥梁开展抗风、抗洪、抗震安全评估和技术改造，提高抗自然灾害能力。

（3）养护维修

①保证病害维修整治的及时率，推广实行新型养护方法，加强日常养护及时性和有效性。

②严格落实标准化养护作业，保障桥梁养护维修质量。

③倡导绿色养护作业，探索发展桥梁养护新工艺，保障桥梁安全耐久，提升桥梁安全防护能力。

④推行桥梁管养全过程咨询模式，提升桥梁整体管养水平。

（4）智能养护

①完善桥梁信息化系统，及时更新桥梁全过程管养信息，全面实施桥梁信息化管理，保障桥梁科学管养。

②完善桥梁智能监测、防撞预警、超载车辆预警系统，保障桥梁运营安全。

③促进发展精准化养护工程，推行预防性养护，延长桥梁服役寿命。

（三）规划目标实现途径及措施

从养护管理、巡检检测、养护维修、智能养护四个方面，提出47项措施，并按中期和远期的时间节点，安排计划完成时间，明确了路线图和时间表。具体内容详见附表。

江门市城市管理和综合执法局联合广东省建筑科学研究院集团股份有限公司技术人员，于2021年7月5日至9日对江门市新会区、蓬江区、江海区、开平市、鹤山市、恩平市、台山市进行了现场调研，调研以座谈会议形式开展，调研内容包括城市桥梁管养部门管理制度，管养经费投入及使用情况，一桥一档建立情况，历年中长期规划编制情况、内容及实施效果、应急预案、桥梁巡检及检测情况、桥梁维修加固情况、桥梁智能养护情况等。

四、规划编制的流程

根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测技术标准》和《广东省城市危桥加固改造指引》等相关文件的规定和要求，江门市城市管理和综合执法局联合广东省建筑科学研究院集团股份有限公司技术人员，于2021年7月5日至9日对江门市新会区、蓬江区、江海区、开平市、鹤山市、恩平市、台山市进行了现场调研，调研以座谈会议形式开展，调研内容包括城市桥梁管养部门管理制度，管养经费投入及使用情况，一桥一档建立情况，历年中长期规划编制情况、内容及实施效果、应急预案、桥梁巡检及检测情况、桥梁维修加固情况、桥梁智能养护情况等。

于2021年8月12日编制完成初稿《关于征求<江门市城市桥梁管理养护中长期规划（2021-2030年）(征求意见稿）>意见的函》（江城管函〔2021〕135号），征求各市（区）政府以及市有关单位意见。

附表  规划目标实施计划表

| 序号 | 规划目标 | 中期 |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 养护管理方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建立第三方服务监督管理机制 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定桥梁管理办法 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 对城市桥梁管养工作和桥梁技术状态进行常态化年度考核和评估 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1.4 | 按年度制定城市桥梁养护维修年度计划 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.5 | 完成全部城市桥梁的桥名牌、限速、限载、限高标志设施的设置工作 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 制定重车过桥管理制度 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 完成全部桥梁“一桥一档” |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 完成图纸缺失的大桥、特大桥进行图纸复原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1.9 | 编制桥梁安全事故应急预案 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 开展桥梁安全事故应急预案演练 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.11 | 建立安全事故预备金储备机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1.12 | 完成桥梁专业技术人员配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 1.13 | 组织开展桥梁专业技能培训班和对标学习活动 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.14 | 建立桥梁检测和养护专项资金 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.15 | 完善特殊结构桥梁、大型及特大型桥梁养护检修通道的规划和设置 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 1.16 | 开展承载能力不足或后期增加防船撞设施桥梁的通航能力评估工作。 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.17 | 开展城市桥梁隐患排查、专项评估和应急保障资金申请工作 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.18 | 组织或配合开展辖区内桥梁抗自然灾害风险普查工作 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 加强对桥梁安全保护区域的管理和维护 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 加强对桥梁可见面的管理和维护 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 2 | 巡检与检测方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 桥梁巡检频次至少为每7日一巡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.2 | 按照桥梁实际养护等级开展相应频次的桥梁巡检 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.3 | 落实桥梁常规定期检测、结构定期检测 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 对D级及以下桥梁展进行特殊检测 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 对承载力不明的桥梁进行特殊检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 2.6 | 及时完成加固维修后桥梁的检测验收工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 2.7 | 对新建桥梁和I类养护桥梁布设永久控制监测点 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 对新建桥梁和I类养护桥梁开展1年1次运营期监测 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 对全部桥梁布设永久控制监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 2.10 | 落实防护设施安全隐患排查常态化 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 养护维修方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 规范桥梁各类安全隐患问题的初期处置措施 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 轻微缺损病害在10个工作日的修复率为100% |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 不合格的I类养护的桥梁立即修复，修复率为100% | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | D级及以下桥梁在1年内的修复率为100% |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3.5 | C级及以下桥梁在2年内的修复率为100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.6 | B级及以上桥梁占桥梁总数的70%以上 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3.7 | B级及以上桥梁占桥梁总数的90%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.8 | 推行桥梁健康养护和预养护模式 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 3.9 | 推广桥梁管养全过程咨询模式 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 4 | 智能养护方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 充分运用广东省桥梁信息管理系统 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 配合广东省桥梁信息管理系统升级改造的数据对接工作 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 桥梁日常巡查中引入相关的手机APP，日常巡查数字化 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 完成Ⅰ类养护桥梁及其他重要桥梁建立自动化智能化健康监测系统、桥梁防撞智能预警系统 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 完成I类养护桥梁和长度大于100m的老旧桥梁设置超载车辆预警系统。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 积极推广新材料、新工艺的应用 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |