项目绩效自评报告

项目名称：大型修缮

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：李凤笑

联系电话：3279820

填报日期：2022年5月6日

# 一、项目概况

- 江门市工业和信息化局大型修缮——办公大楼修缮专项资金是由市财政设立，专项用于江门市工业和信息化局办公大楼维修维护支出，属于其他特定目标类的财政资金。

# 根据市财政局《关于2021年江门市本级部门预算的批复》，2021年大型修缮——办公大楼修缮项目预算批复金额为17万元，已完成支出16.99万元，支出率达99.94%。主要用于三楼、四楼保密室修缮改造工程、四楼、八楼铝构板天花、扇灰工程、八楼露台补漏及六楼厕所等修缮工程，全部工程按预期完工验收。

# 二、项目组织实施情况

（一）投入。

1、论证决策充分。本着节约、科学、合理原则，我局邀请了3家施工单位对大型修缮工程进行报价，通过报价分析和对照往年工程价格，我局选取最优施工方案，务求花钱取得实效，改善我局办公环境。

2、目标设置合理。大型修缮工程绩效指标覆盖三个一级指标九个二级指标，分别是：

1、产出指标——质量指标：验收通过率100%

2、产出指标——质量指标：质量达标率100%

3、产出指标——质量指标：用房标准达标率100%

4、产出指标——时效指标：工程验收及时性100%

5、产出指标——时效指标：工程施工完成及时率100%

6、产出指标——时效指标：合同款项支付及时率100%

7、效益指标——社会效益指标：安全隐患消除

8、效益指标——可持续影响指标：同一地点修缮后发生问题时间间隔5年

9、满意度指标——服务对象满意度指标：对办公环境满意度95%以上。

# （二）过程。

# 1、资金管理。大型修缮——办公大楼修缮项目预算申请金额为17万元，批复金额为17万元，全部用于本级支出。资金支出严格按照我局《财务管理规定》执行，项目实际支出金额为16.99万元，支出率为99.94%。

# 2、项目管理。办公室牵头负责办公大楼修缮工程的具体执行，预算申报时完成各细项工程施工方案，待预算批复后，将工程施工方案及预估价格报局党组会议审议，审议通过后，按政府采购程序开展采购，确定施工单位，签订施工合同。施工过程中，安排专人跟踪，确保施工质量。工程完工后，成立竣工验收小组，对修缮工程进行验收。

# 三、项目绩效情况

- 产出指标分析。

- 1、产出指标——质量指标：验收通过率100%，达标。

- 2、产出指标——质量指标：质量达标率100%，达标。

- 3、产出指标——质量指标：用房标准达标率100%，达标。

- 4、产出指标——时效指标：工程验收及时性100%，达标。

- 5、产出指标——时效指标：工程施工完成及时率100%，达标。

- 6、产出指标——时效指标：合同款项支付及时率100%，达标。

- 效果指标分析。

- 1、效益指标——社会效益指标：安全隐患消除，达标。

- 2、效益指标——可持续影响指标：同一地点修缮后发生问题时间间隔5年，预计达标。

# 四、项目主要做法和经验

# （一）开展事前评估。一是实地调研，办公室相关负责人员实地察看了局大楼的破损及运维情况，提出了2021年办公大楼修缮的方向，同时结合办公现状，整合原办公用房资源，选定保密室改造方案。二是集体研究，局领导召集办公室相关负责人员开会研究修缮工程具体事项，确定了需要修缮的项目，修缮的内容，修缮效果等方面内容。

# （二）开展工程报价估算。办公大楼工程主要采用对比审核法和最低成本法开展事前工程估价，一是对比往年修缮工程施工量和施工单价，初步估算各细项工程价格；二是邀请三家施工单位报价，综合分析报价合理性，获得各细项工程价格。

# （三）开展工程控制。预算批复后，将工程施工方案及预估价格报局党组会议审议，审议通过后，按政府采购程序开展采购，确定施工单位，签订施工合同。施工过程中，安排专人跟踪，确保施工质量。

# （四）开展工程竣工验收。工程完工后，成立竣工验收小组，对修缮工程进行验收。

# 五、存在问题及建议

# （一）存在问题。因2021年预算批复较迟，导致该项1-6月支出进度稍慢。

# （二）改进措施或有关建议。提前筹备工程项目，尽早启动工程施工。

# 六、项目自评结论及得分

大型修缮——办公大楼修缮项目论证充分、支出规范及时、产出和效益指标达标完成。对照《项目绩效自评指标评分表》自评分为98.5分，绩效等级为优。