2023年建筑施工起重机械安装前实体核验

服务项目要求

一、服务内容

1、对我市在建工程的建筑起重机械进行安装前实体核验，核验机械包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机，核验内容见附件1。

2、安装前实体核验建筑起重机械数量分别为塔式起重机140台、施工升降机140台，物料提升机40台。

3、对实体核验判定合格的建筑起重机械，出具核验合格告知书；对实体核验判定不合格的建筑起重机械，告知存在的问题。

二、服务期限

合同签订并生效之日起至2024年6月30日止。

三、供应商资格要求

1、供应商应当是符合《政府购买服务管理办法》第六条要求，即“依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人”。

2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3、供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

四、采购方式

- 1、本服务项目采购信息在江门市住房和城乡建设局网站公告，投标单位须到我局提交投标文件。少于3家单位响应则停止采购，重新拟定采购方案后再次开展采购工作。

- 2、我局采购评审小组将从三家及以上已响应的供应商中，按照《2023年建筑施工起重机械安装前实体核验服务项目供应文件评委评审表》（附件2）进行综合评定，其综合得分最高者即为中选机构。

3、供应商提交的投标文件须依据《2023年建筑施工起重机械安装前实体核验服务项目供应文件评委评审表》要求。投标文件须有封面、目录,资料按目录排序用A4纸打印（或复印），订装成册并盖骑缝章后封装好。评标结果将在江门市住房和城乡建设局网站公示。评标结果公示3个工作日，公示期内若没有收到投诉，则公示期满后在江门市住房和城乡建设局网站公布采购结果。

五、服务费用和结算方式

本项目服务费用资金概算为人民币陆万肆仟元整（￥64,000.00元）， 项目价格概算明细见《项目价格概算明细表》。

项目价格概算明细表

| 序号 | 核验机械类型 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 140 | 200 | 28000 |
| 2 | 施工升降机 | 140 | 200 | 28000 |
| 3 | 物料提升机 | 40 | 200 | 8000 |
| 总计 |  |  |  | 64000 |

- 服务费用是完成服务内容及要求的含税全包价。所有数量均为估算，低于合同要求数量的，按实际整理数量进行结算，超过合同要求数量的，按项目总价包干，不额外付费。

- 合同签订且生效后，供应商按合同要求向采购方提供服务。合同期满,按实际整理数量进行验收和结算，超过合同要求数量的，按项目总价包干，不额外付费。经验收通过后一年内，采购方向供应商支付全部款项。

- 因采购人使用的是财政资金，在前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 供应商向采购人申请付款时，需先提供相当于采购人付款金额的发票，且收款方、出具发票方均必须与供应商合同名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

六、验收方式

合同服务期到期后，供应商向采购人提出验收申请，并由采购人按照程序对合同规定的具体服务内容事项组织验收。

附件：1、江门市建筑起重机械核验检查表；

2、2023年建筑施工起重机械安装前实体核验服务项目评审表