# 2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造

# （2024-2025年）项目采购需求

一、采购内容及简要说明：

（一）采购项目：2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目。

（二）采购人设定了本项目的最高限价（含税）。

（三）供应商不得将本项目中的内容拆散来响应。

（四）供应商响应总价直到完成本项目的全部服务为止是固定不变的。

（五）供应商资格要求：

1．供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的“供应商参加政府采购活动应当具备的条件”；

2.供应商应当是具有合法经营资格的法人，提供有效的企业法人营业执照；

3.供应商应当是具有档案管理软件开发、信息系统开发等相关资质的机构；

4.供应商应当在市级以上档案局进行档案中介服务机构备案；

5.供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、本项目总价为人民币20万元（含税价），最高限价为人民币20万元（含税价），响应报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

三、技术要求

1. 项目概况

建立全市城建档案信息资源一体化服务平台总体架构，提升社会公共服务能力，推动全市城建档案业务工作向在线审批、移交和利用工作转型，实现城建档案工程建设资料审批事项标准化、智能化、服务高效化的“一网通办”，让“百姓少跑腿、信息多跑路”，助力工程建设高质量落地。打通城建档案信息孤岛，构建城建档案信息资源体系，增强城建档案数据赋能城市治理体系建设，加强城建档案创新管理。借助“政务网+”的设计理念，有效地归集、管理和利用城建档案信息资源，充分提升城建档案在城市规划建设管理及服务城市治理体系建设方面的作用和价值。

- 通过完善、细化档案整理和著录规范、开发建设工程档案在线收集系统、电子档案接收检验系统，实现归档全过程线上线下同步办理的迫切需求；

| 序号 | 模块内容 | 模块描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线报送模块 | 竣工建设项目外网在线填报模块，资料员通过在线报送模块，将项目建设资料报送到系统后，馆内用户在内网审核归档。 |  |
| 2 | 档案集中管理 | 实现江门市各县（市、区）城建档案、数据的集中管理、数据互通。 |  |
| 3 | 国产信创环境适配 | 从各方面适配国产信创环境，包括国产数据库、国产操作系统、国产芯片等。 |  |
| 4 | 系统功能重构与优化 | 在原有系统的业务功能基础上，针对馆内用户，对目前系统的使用习惯进行优化，并解决目前系统存在的BUG，同时增加馆内用户的需求与建议。 因为系统由原来的离线报送方式，改成在线报送方式，原有系统需要全部重构。具体重构功能详见下述详细描述。 |  |

- 建设江门市各县（市、区）统一使用的城建档案管理系统，达到系统建设资源合理利用、各县（市、区）城建档案数据共享，节约跨区域利用成本；

- 节约城建档案数字化财政成本，为今后实现无接触档案接收、档案在线查询共享和江门市智慧城建档案馆建设等奠定坚实的基础；

- 实现国产化操作系统适配、使用更先进的系统架构、系统使用习惯改进等。

通过本项目的建设，健全江门市城建档案规范体系，实现建设工程电子文件的在线收集、在线业务指导服务，建设全面管理、类型格式多样、覆盖全市的城建档案资源，提供更为便捷的城建档案归档方式。

- 项目建设内容

项目建设内容一览表

本项目系统所有权归项目建设单位，承建单位需向建设单位提供项目所涉及的源代码、部署手册、安装手册、维护手册等相关文档。

2.1在线报送功能

现有档案数据，是通过资料员离线报送的方式进行报送，即通过移动存储设备，将档案数据拷贝至市住建档案馆，再上传档案系统的方式。现需要使用在线报送的方式，即通过互联网在线将档案数据提交至本档案管理系统。

在线报送功能模块有外网登陆与权限、档案著录、档案装盒功能、档案提交审核。

其中外网登陆与权限功能明细及说明：外网登陆（用户通过授权密钥，登陆在线报送系统。）、用户权限设置（根据项目类型，设置该项目的操作权限）。

档案著录功能明细及说明：项目信息录入（针对不同的项目类型，设置不同的录入界面和浏览界面。项目类型包括竣工项目、审图项目、选址项目、规划项目、拆迁项目等。每种项目类型需要独立设置录入界面和浏览界面）、案卷信息录入（针对不同的案卷类型，设置不同的案卷录入界面。案卷类型包括标准案卷、视频案卷、照片案卷、光盘案卷等）、文件信息录入（根据不同的文件类型，设置不同的文件录入界面。文件类型包括标准文件、图纸、视频、录音、照片等）、电子文件上传（根据不同的电子文件类型，设置不同的电子文件上传功能，并针对不同的电子文件，提供检测功能。如，标准文件提供文件幅面检测、dpi检测、以及可用性功能。PDF类型提供页数统计、可用性检测等功能）及档案组卷。

档案装盒功能明细及说明：案卷目录打印、卷内备考表打印、档案盒封面打印、档案盒背脊打印等。所有打印均需一键生成，使资料员可以一键打印，避免资料员手工对每卷进行独立排版，减少资料员大量工作量。

档案提交审核功能明细及说明：档案资料内容确认书（根据资料员填报的项目建设资料，一键生成建设资料内容确认书，避免资料员手工排版，以及建设资料与报送内容不一致的问题）、系统初审（档案自动审核功能，检测报送资料是否符合规范及要求）、光盘刻录（在建设资料验收完成后，一键将该项目所有建设资料记录到光盘，减少用户工作量）。

具体服务内容包括：外网登陆、用户权限设置、项目信息录入、案卷信息录入、文件信息录入、影像文件上传、档案组卷、案卷目录打印、卷内备考表打印、档案盒封面打印、档案盒背脊打印、档案资料内容确认书、光盘刻录、内外网档案著录数据同步、内外网电子原文同步、内外网审核数据同步等。

2.2 档案集中管理功能

按照《江门市城乡建设档案管理办法》要求，建立全市统一的城乡建设档案综合信息管理系统，包含服务器、存储、数据库等。系统建设完成并投入使用后，利用政务网络平台，各县（市、区）的所有建设工程档案资料集中在统一系统内进行管理，有效解决城建档案跨区域利用的问题，实现城乡建设档案信息资源的整合、互联互通与共享。

多档案馆系统集中管理的具体服务内容包括：馆内用户管理、各县（市、区）用户权限设置、各县（市、区）档案报送配置、报送资料员管理、建设项目信息录入、建设项目报送授权管理、建设项目管理、业务指导记录、纸质档案审核、声像档案审核、电子档案审核、馆长审核、档案接收、验收、发证、存量档案管理、项目信息查询&打印、案卷信息查询&打印、文件信息查询&打印、电子原文浏览&打印、声像档案浏览、电子档案批量下载、全文检索、项目信息统计、案卷信息统计、文件信息统计、电子原文统计、档案利用统计、GIS可视化支持、档案查询、档案打印、档案下载、档案借阅、虚拟库房&库房管理、档案盒管理、档案移交与接收、入库等。

2.3 国产信创环境支持

江门市目前使用的城建电子档案整理及报送系统建设于2017年，已有数年的使用历程。随着计算机技术的发展，现系统已经不再符合新的计算机技术规范，也不再适配国产信创要求。

系统升级完成后，要求完全适合国产信创要求，包括国产操作系统、国产数据库、国产芯片等。同时，也需适配新的计算机软件技术规范，避免因软件技术过旧而导致运维人员断层的问题。

国产信创环境支持的建设内容覆盖整个在建系统开发周期。国产信创环境支持并不是一个单一的功能需求，而是对整个在建系统的系统架构设计、代码开发、测试上线等过程进行约束，以使在建系统整体达到一定程度的要求。

系统升级后完成后，支持的国产信创产品（包括且不限于）操作系统（银河麒麟、统信UOS、中科方德、中标麒麟），数据库（人大金仓、达梦），奇安信浏览器，CPU（华为鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威）。

2.4系统功能重构与优化

从资料员和馆内用户的反馈来看，现有城建档案报送系统存在多处不符合用户操作习惯的功能和BUG。本次系统升级改造，需要开发一套全新的系统，将现有系统代码进行重构，进而从根本上解决用户操作习惯的问题，并全面适配国产信创环境。同时，新增一些馆内用户需求，解决馆内用户的工作量问题。

内网审核模块服务功能有馆内用户登陆与权限、档案报送申请、档案归档审核、档案管理、档案统计、档案利用、库房管理、内外网数据同步及其他。

其中馆内用户登陆与权限功能明细有馆内用户管理、各县（市、区）用户权限设置、各县（市、区）档案报送配置。

档案报送申请功能明细有建设单位管理、承建单位管理、报送资料员管理、建设项目信息录入、建设项目报送授权管理、建设项目管理、业务指导记录。

档案归档审核功能明细有系统自动初审、纸质档案审核、声像档案审核、电子档案审核、馆长审核、档案接收、验收、发证。

档案管理功能明细有存量档案管理、项目信息查询&打印、案卷信息查询&打印、文件信息查询&打印、电子原文浏览&打印、声像档案浏览、电子档案批量下载、全文检索。

档案统计功能明细有项目信息统计、案卷信息统计、文件信息统计、电子原文统计、档案利用统计。

档案利用功能明细有GIS可视化支持、档案查询、档案打印、档案下载、档案借阅。

库房管理功能明细有虚拟库房、库房管理、密集架管理、档案盒管理、档案移交与接收、入库。

其他功能明细有内外网档案著录数据同步、内外网电子原文同步、内外网审核数据同步。

| 序号 | 模块 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线报送模块 | 外网登陆与权限 | 外网登陆 |
| 2 |  |  | 用户权限设置 |
| 3 |  | 档案著录 | 项目信息录入 |
| 4 |  |  | 案卷信息录入 |
| 5 |  |  | 文件信息录入 |
| 6 |  |  | 影像文件上传 |
| 7 |  |  | 档案组卷 |
| 8 |  | 档案装盒功能 | 案卷目录打印 |
| 9 |  |  | 卷内备考表打印 |
| 10 |  |  | 档案盒封面打印 |
| 11 |  |  | 档案盒背脊打印 |
| 12 |  | 档案提交审核 | 档案资料内容确认书 |
| 14 |  |  | 光盘刻录 |
| 15 | 内网审核模块 | 馆内用户登陆与权限 | 馆内用户管理 |
| 16 |  |  | 各县（市、区）用户权限设置 |
| 17 |  |  | 各县（市、区）档案报送配置 |
| 18 |  | 档案报送申请 | 建设单位管理 |
| 19 |  |  | 承建单位管理 |
| 20 |  |  | 报送资料员管理 |
| 21 |  |  | 建设项目信息录入 |
| 22 |  |  | 建设项目报送授权管理 |
| 23 |  |  | 建设项目管理 |
| 24 |  |  | 业务指导记录 |
| 25 |  |  | 纸质档案审核 |
| 26 |  |  | 声像档案审核 |
| 27 |  |  | 电子档案审核 |
| 28 |  |  | 馆长审核 |
| 29 |  |  | 档案接收、验收、发证 |
| 30 |  | 档案管理 | 存量档案管理 |
| 31 |  |  | 项目信息查询&打印 |
| 32 |  |  | 案卷信息查询&打印 |
| 33 |  |  | 文件信息查询&打印 |
| 34 |  |  | 电子原文浏览&打印 |
| 35 |  |  | 声像档案浏览 |
| 36 |  |  | 电子档案批量下载 |
| 37 |  |  | 全文检索 |
| 38 |  | 档案统计 | 项目信息统计 |
| 39 |  |  | 案卷信息统计 |
| 40 |  |  | 文件信息统计 |
| 41 |  |  | 电子原文统计 |
| 42 |  |  | 档案利用统计 |
| 43 |  | 档案利用 | GIS可视化支持 |
| 44 |  |  | 档案查询 |
| 45 |  |  | 档案打印 |
| 46 |  |  | 档案下载 |
| 47 |  |  | 档案借阅 |
| 48 |  |  | 加密&水印 |
| 49 |  | 库房管理 | 虚拟库房 |
| 50 |  |  | 库房管理 |
| 51 |  |  | 密集架管理 |
| 52 |  |  | 档案盒管理 |
| 53 |  |  | 档案移交与接收、入库 |
| 54 |  | 其它 | 数据迁移 |
| 合计： |  |  |  |

- 技术要求

  - 技术路线要求

本项目分为两个主要模块：外网报送与内网管理。

外网报送模块部署在互联网服务器上，给资料员使用。资料员通过外网报送模块，将城建档案上传至外网服务器上。

内网管理模块部署在内网服务器上，给馆内用户使用。系统需要将外网报送的档案同步到内网服务器上。

本项目两个模块均要求使用B/S架构，支持的浏览器包括但不限于：奇安信浏览器、360浏览器。

本项目，要求系统能实现集中部署和分布式部署的两种部署方式。系统前期使用集中部署方式，而后根据在线报送和档案管理的实际访问量，再决定是否进行服务器升级或分布式部署。

3.2 系统安全要求

在线报送功能块，采用授权加密密钥和用户口令的方式，一个项目对应一个授权加密密钥，一个资料员对应一个用户口令，同时设置用户强口令策略。用户登陆系统时，对登陆用户进行口令检测和密钥检测，达到登陆用户安全可靠的目的。

系统需要对使用用户（包括资料员和馆内用户）进行严格的权限限制，避免因非法授权和非法操作造成的各类损失。

系统需要控制网络访问限制，避免非登陆用户访问和操作本系统。再有，系统需要对网络攻击进行做好应对方案和防护。

3.3 数据安全要求

数据安全包括数据访问安全和数据存储安全。

数据访问方面，首先，采用内网和外网物理隔离的方式，杜绝从互联网访问系统数据。然后限制各用户（资料员和馆内用户）的数据权限，各资料员只能访问和修改各自项目的数据。各区市的馆内用户只能访问和修改各自区域的数据，避免数据混乱和数据泄露。再有，对各用户的操作进行日志记录。

数据存储安全方面，使用数据库定时备份和电子文件定时备份的方式，将系统数据（包括数据库数据和电子原文数据）定时备份到服务器指定位置。

- 技术相关其他要求

本项目系统所有权归项目建设单位，承建单位需向建设单位提供项目所涉及的源代码、部署手册、安装手册、维护手册等相关文档。

项目部署在江门市政务云服务器上，由江门市政务云统一提供项目所需要基础设施（包括服务器、数据库、中间件等），供应商只提供系统业务所需要的代码软件，不提供基础设施设备。

本项目涉及GIS（地理信息）应用，包括政务外网和政务内网。

5. 项目要求

5.1工作场地：本项目采购人提供工作场地供供应商软件技术开发工程师现场办公。

5.2设备

（1）采购人自行提供系统开发的场所，采购人提供部署用的临时设备。

（2）供应商自行提供系统开发需要的设备。

（3）供应商提供系统使用时所需要的耗材（若有）。

5.3人员：供应商须有稳定专业的高级软件技术开发工程师队伍，有从事城建档案管理软件开发的经验。

（1）供应商需为该项目组织不少于3人的服务团队，于5个月内完成项目全部工作。

（2）供应商提供的服务团队成员名单必须为项目实际实施的人员，否则采购人有权终止与供应商的合作并追究相关责任。

（3）经采购人书面同意，供应商方可在保证完成任务量的情况下适度调配人员。

四、商务要求

1.报价要求：供应商的响应报价须以人民币为单位，应包含人工成本、投入的设备成本、差旅成本、管理费、利润、税金、费用等完成本项目的一切费用的总和。项目总价为人民币20万元（含税价），最高限价为人民币20万元（含税价），供应商报价超最高限价为无效报价。

2.完工期：自合同生效之日起，服务期5个月。

3.质保期：验收合格之日起6个月。

4.项目地点：江门市住房和城乡建设档案馆（以合同为准）。

5.验收要求：采购人应当自供应商履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

城建电子档案整理及报送系统升级改造完成后，采购人对升级改造后的系统功能进行检查验收，如果发现功能不全或有技术问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足或完善等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，签署《2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目验收报告》。

6.售后服务

6.1成果维护期自采购人在成果质量验收单上签字之日起计算，维护费用计入总价。

6.2维护期内，供应商负责对其提供的成果维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3供应商对采购人的服务通知应在1小时内电话响应，一般问题应在24小时内解决。遇到重大技术问题也应在3个工作日内提出解决办法、措施或预案，并在5个工作日内彻底解决故障。

6.4所有成果维护服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派员到成果使用现场维护，由此产生的一切费用均由供应商承担。

7.付款：

7.1 2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目费用分三期支付。各期款项情况如下：

第一期：项目合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%作为启动资金。

第二期：项目完成系统集成测试后，甲方向乙方支付合同金额的60%。

第三期：项目完成并通过验收后，甲方向乙方支付剩余的20%款项。

7.2付款方式：采用支票、银行转账、银行汇付（含电汇）等形式。

7.3每笔款项支付时，供应商同时向采购人提供相应金额的增值税普通发票，且收款方、出具发票方、均必须与服务方合同名称一致，否则采购人有权拒绝付款。供应商不能按时提供相应金额发票的，采购人的支付时间相应顺延。

7.4因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

8.采购合同

在综合评定后，采购人与确定供应商在综合评定之日起30日内签订采购合同。

9.其它要求：

供应商分项报价须含一切所需各项费用、项目验收的费用及正式完税发票。

10.响应文件的内容

10.1响应文件由以下部分组成：

（1）封面；

（2）目录；

（3）响应书；

（4）响应报价一览表；

（5）响应价格明细表；

（6）供应商情况简介；

（7）项目整体实施方案；

（8）拟投入本项目人员情况一览表；

（9）同类项目业绩一览表；

（10）承诺函；

（11）关于资格的声明函；

（12）授权委托书（或法定代表人/负责人证书）；

（13）相关证明文件；

（14）其他内容。

10.2响应报价

（1）供应商的响应报价须以人民币为单位，应包含人工成本、投入的设备成本、材料成本、管理费、利润、税金、费用等完成本项目的一切费用的总和。

（2）供应商所报的响应价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（3）供应商只能就单个项目提供唯一的方案和报价，不接受选择性的方案和报价。

（4）供应商的响应报价不得高于本项目的最高限价（人民币20万元，含税）。

11.响应文件格式

供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

12.响应文件的递交

12.1供应商应将响应文件用信封密封，并标明供应商的名称。

12.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上加盖骑缝章（公章）。

12.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照招标文件中规定的时间和地点，由专人送至采购人。

12.4对未按上述规定进行密封、标记和递交的响应文件，以及不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封的响应文件，采购人不予受理。

13.递交响应文件的时间、地点和截止时间

13.1响应文件递交地点：江门市住房和城乡建设档案馆（地址：广东省江门市江海一路83号首层）。

13.2响应文件递交截止时间：2024年9月5日17:30。

13.3采购人将于8月30日至9月5日工作日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30接收响应文件。

五、综合评定办法

1.综合评定原则 本项目采用综合评分法。采购人按照评定标准和评定方法对响应文件进行综合评定，并计算出所有供应商的综合得分，采购人按照综合得分排序确定供应商。

2.评分细则

| 商务部分（40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 拟投入本项目的项目团队情况 | 10分 | - 项目负责人（仅限1人） 供应商安排的项目负责人具有档案馆员或副研究馆员或研究馆员资格证书、项目管理专业人士资格认证(PMP)证书、高级软件技术开发工程师证书、注册信息安全工程师证书、国家信息安全水平证书、数据库管理工程师证书的，每提供一项得1分，本小项最高得6分。 - 项目团队成员 供应商安排的项目团队成员具有高级软件技术开发工程师证书的，每提供一项得1分，本小项最高得4分。 【注：响应文件需提供人员的相关证书（明）和供应商为其购买的近3个月的社保或纳税证明文件。相关证明文件复印件加盖供应商公章作为评审依据。】 |
| 2 | 信息安全及信息技术服务管理能力 | 6分 | 供应商具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项得3分。 【注：证书须在有效期内，供应商需提供国家认证认可监管委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）的截图和相关证书复印件并加盖供应商公章作为评审依据，无提供不得分】 |
| 3 | 软件服务能力 | 12分 | 供应商具有自主研发的城建档案整理及录入、城建档案管理、城建档案报送、城建档案元数据处理、城建档案数字化相关软件著作权证书的，每提供一项得2分。 【注：响应文件需提供证书复印件加盖供应商公章作为评审依据，无提供不得分。】 |
| 4 | 同类项目业绩 | 12分 | 供应商近5年（2019年8月至今）独立完成的档案系统类项目业绩，每提供一项得2分。 【注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件及中标通知书（如有）作为同类业绩证明资料，不提供不得分。】 |
| 小计 |  | 40分 |  |

备注：请供应商将“评分标准”中要求提供有关证书的原件（自制原件清单表格）单独包装，加工装上粘贴供应商名称，与响应文件同时提交。

| 技术部分（40分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审分项 | 分值 |  |  | 评分标准 |  |
| 1 |  | 重点难点分析 | 10分 |  |  | （一）评分内容 根据项目重点难点分析，包含但不限于项目进度管控、突发情况的响应处理、系统功能完备性检查、系统功能可用性测试等以及应对措施及相关的合理化建议情况横向比较评分： （1）项目有严格的进度把控，明确的时间节点流程，得2分； （2）有明确的突发情况处理方案，得2分； （3）有完善的系统功能完备性检查措施，得2分； （4）对系统功能可用性进行测试，得2分； （5）根据投标文件响应情况横向比较，按2分，1分，0分三个分值评分。 |  |
| 2 |  | 开发实施方案 | 11分 |  |  | （一）评分内容 根据招标文件的需求和投标文件开发实施方案响应情况横向比较评分： （1）实施方案包括但不限于需求响应、系统开发、人员配置、风险控制措施、应急处理措施等方面内容的，得3分； （2）实施方案包括但不限于工作任务分析、工作进度计划、质量控制、安全等保障项目进度计划内容措施的，得3分； （3）实施方案包括但不限于原系统档案数据安全迁移内容措施的，得3分； （4）根据投标文件响应情况横向比较，按2分，1分，0分三个分值评分。 |  |
| 4 |  | 安全保密方案 | 8分 |  |  | （一）评分内容 根据投标人对安全保密方案（保密制度、安全保密措施）保障措施及方案进行横向比较评分： （1）安全保密方案包括但不限于保密相关制度内容的，得3分； （2）安全保密方案包括但不限于安全保密相关措施的，得3分； （3）根据投标文件响应情况横向比较，按2分，1分，0分三个分值评分。 |  |
| 6 |  | 售后服务方案 | 11分 |  |  | （一）评分内容 根据投标人对售后服务方案（售后服务响应效率、售后服务内容、售后服务承诺）横向比较评分： （1）售后服务方案包括但不限于售后响应效率相关内容的，得3分； （2）售后服务方案包括但不限于售后服务相关内容的，得3分； （3）售后服务承诺包括但不限于售后服务承诺相关内容的，得3分； （4）根据投标文件响应情况横向比较，按2分，1分，0分三个分值评分。 |  |
| 小计 |  |  | 40分 |  |  |  |  |
| 价格评分（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审分项 |  |  | 分值 | 评分标准 |  |
| 1 | 响应报价 |  |  | 20分 | 响应报价得分=(评价基准价/响应报价)×价格分值。 【注:满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |  |
| 根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标管理办法》第六十条：采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合力的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |

2.1由采购人综合标定小组成员对所有响应文件的技术指标响应进行审核和分析后；对响应文件的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

2.2将采购人综合标定小组各成员的《技术评分表》汇集，取评分的算术平均值，为该供应商的技术评定得分。

2.3采购人综合标定小组成员评审每个供应商对响应文件中的商务要求的响应情况后，填写《商务评分表》，

2.4将采购人综合标定小组各成员的《商务评分表》汇集，取评分的算术平均值，为该供应商的商务评定得分。

2.5采购人综合标定小组成员取满足采购需求要求且价格最低的响应报价作为响应基准价

价格评定得分=(响应基准价/响应报价)×价格分值；

3.综合得分的计算：

3.1综合得分=技术评定得分+商务评定得分+价格评定得分；

3.2 在综合评定过程中所有计算结果均精确到小数点后四位，第五位数四舍五入；

3.3将综合得分从高到低排出名次，综合得分最高的供应商为第一供应商候选人，第二名为第二供应商候选人，以此类推。

3.4综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排出名次，报价最低的供应商为第一供应商候选人。

3.5综合得分且响应报价相同的，按技术评定得分由高到低顺序排出名次，名次最高的供应商为第一供应商候选人。

六、确定供应商

采购人完成综合评定工作后，按照综合得分排序名次，确定供应商。

七、签订采购合同

采购人与供应商按照响应文件确定的事项签订采购合同。

2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造

（2024-2025年）采购合同

（参考范本）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典(合同编)》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照2024年 月 日2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目的综合评定结果、供应商的响应文件的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  标的

1.项目名称：                        ；

2.项目总价是完成项目的含税全包价。项目总价采取总价包死的方式，所有价格变动的风险均由乙方承担。甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

3.项目总价为（小写）                         ，

（大写）                         ；

4.服务内容：                          。

第二条  完工期：

自合同生效之日起，服务期5个月。

第三条  结算

1.项目总价为人民币20万元（含税价），最高限价为人民币20万元（含税价）。

2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目费用分三期支付。各期款项情况如下：

第一期：项目合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%作为启动资金。

第二期：项目完成系统集成测试后，甲方向乙方支付合同金额的60%。

第三期：项目完成并通过验收后，甲方向乙方支付剩余的20%款项。

2.付款方式：采用支票、银行转账、银行汇付（含电汇）等形式。

3.每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的增值税普通发票，且收款方、出具发票方、均必须与服务方合同名称一致，否则，甲方有权拒绝付款。乙方不能按时提供相应金额的正式发票的，甲方的支付时间相应顺延。

4.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

第四条  服务承诺

乙方须严格遵守其响应文件中承诺的服务条款执行。

第五条  保密条款

甲乙双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（一）保密内容（包括技术信息和管理信息）：与该项目有关的一切合同、资料、情报等（乙方因申报各类国家资质证书所需提交的资料除外，但必须经过甲方书面同意方可提供）。

（二）涉密人员范围：涉及该项目的一切人员。

（三）保密期限：永久。

（四）泄密责任：甲乙双方承担本项目技术情报和资料的保密义务，不得向第三方传泄。不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。违反者，对方可追究其违约责任。

（五）乙方对系统升级涉及的档案资料保密，未经甲方书面同意，不得用作其他用途。

第六条  违约责任

乙方对系统升级涉及的档案资料保密，未经甲方书面同意，不得用作其他用途。乙方存在以下违约行为的，甲方则有权单方随时终止合同，且乙方应当赔付采购方全部项目支付资金：

（一）不接受甲方的监管；

（二）遇到问题不及时向甲方汇报其情况；

（三）项目未按甲方约定进度要求完成，超出合同服务期未能全部完成、验收合格并交付的；

（四）乙方未按双方签订的采购合同约定条款执行情况。

（五）未经甲方书面同意，将项目分包、转包给其他第三方的；

（六）乙方提供的服务侵犯任何第三方知识产权、专利权等相关权利的；

（七）其他致使合同无法正常履行的行为。

第七条 违约处理

乙方存在违约责任情况的，甲方有权向乙方收取项目总价款3%的违约金。

第八条 争议处理

（一）凡与合同有关而引起的一切争议，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。因履行本合同产生争议的，因此产生的相应费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、保全费（含保函保费）、诉讼费、送达费、执行费、交通费、住宿费、律师费等全部费用）由败诉方承担。

（二）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

（三）合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第九条 其他

响应文件为本合同不可分割的组成部分，双方应共同遵守执行，未尽事宜经双方协商可作补充或修改。

第十条  附则

1.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章后生效。

3.双方确认，本合同所有的通知、告知、报告等均是指书面形式。在本合同履行过程中，所有通知、文件、文书、资料等，均可以向本合同约定的地址和联系人或营业执照所列明的住所地进行送达，任何一方如果迁址、变更电话、电邮，应当提前3日书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址或联络方式邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、电邮方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

甲方：                            乙方：

法定代表人/负责人：               法定代表人/负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

电话：                            电话：

日期：                            日期：

签约地点：

注：本范本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和供应商协商确定。

# 响应文件格式

## 一、响应书

致：江门市住房和城乡建设档案馆（下称“贵单位”）

现对2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目的采购需求，我单位承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我单位（供应商名称、地址）提交响应文件。

2.我单位愿意参加本次项目的响应，并在确定为供应商后按采购需求文件规定履行义务。

3.我单位已详细查阅采购需求文件的所有内容，我单位完全理解采购需求文件的内容，不存在对采购需求文件不明白和误解。

4.响应文件中所提交的所有资料均是准确和真实的，否则，我单位愿意放弃被确定为供应商的权利，并接受有关采购监督管理部门的处罚。

5.响应有效期为90个日历日，自综合评定之日起计算。

6.如果综合评定后我单位在响应有效期内撤回，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

7.我单位同意按贵单位的要求和采购需求文件的要求提供有关的一切资料。

8.与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：            （盖公章）

供应商代表姓名、职务及联系电话（印刷体）：

日期：            年      月      日

## 二、响应报价一览表

| 供应商名称 | 响应报价 （元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

单位：人民币

注：1.供应商的响应报价须以人民币为单位，应包含人工成本、投入的设备成本、材料成本、管理费、利润、税金、费用等完成本项目的一切费用的总和。

2.响应报价：人民币20万元（含税）；最高限价为人民币20万元（含税），响应报价不得超过最高限价。

3.完工期：自合同生效之日起，服务期5个月。

4.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

供应商代表签字及盖公章：

## 三、响应报价明细表

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 工作量 | 分项报价 （万元人民币） | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

注：

1.供应商报价为整个项目报价，以人民币为结算单位。

2.本表格是为方便供应商提供响应报价的报价分析，响应报价应为以上各分项价格之和。

3.本表格如不能满足需要，供应商可根据本格式自行制表填写。

供应商代表签字及盖公章：

## 四、供应商情况简介

供应商名称：

主要内容应包括：

1.供应商的建立和发展历程，相应历史，获得的荣誉等等；

2.供应商的综合资质及企业实力情况；

3.信息安全及信息技术服务管理能力；

4.软件服务能力；

5.供应商认为需要加以说明的其他内容。

注：供应商应当在响应文件中提供以上资质证书或荣誉证书的复印件（复印件加盖公章）。

供应商代表签字及盖公章：

## 五、项目整体实施方案

供应商名称：

主要内容应包括但不限于：

1.重点难点分析；

2.开发实施方案；

3.进度计划方案；

4.安全保密方案；

5.数据迁移方案；

6.供应商认为需要加以说明的其他内容。

供应商代表签字及盖公章：

## 六、拟投入本项目人员情况一览表

供应商名称：

| 姓名 | 拟担任本项目职务 | 学历 | 持何种技术资格证件 | 发证时间 | 从事相关工作时间 | 购买社保情况/纳税证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可以根据本表格内容和实际情况制作本表格。

2.供应商应当在响应文件中提供上述人员的有效期内资格证件的复印件（加盖公章）。

3.供应商应当在响应文件中提供上述人员的相关证书和供应商为其购买的近3个月的社保或纳税证明文件（复印件加盖公章）。

供应商代表签字及盖公章：

## 七、同类项目业绩一览表

供应商名称：

| 年份 | 项目名称 | 项目主要内容描述 | 项目时间/地点 | 项目金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应当如实、完整地填写本表格。

2.供应商应当在响应文件中如实提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件及中标通知书（如有）作为同类业绩证明资料；

3.供应商所提交的证明材料均应当是原件的复印件加盖公章。

供应商代表签名及盖公章：

日期： 年 月 日

## 八、承诺函

致：江门市住房和城乡建设档案馆

针对本项目我单位响应承诺如下：

1.为本项目提供电脑不少于3台；

2.我单位有稳定专业的高级软件技术开发工程师队伍，有从事档案管理软件开发的经验，项目预备人员不低于3人。

特此承诺。

承诺单位（盖公章）：

承诺日期：

## 九、关于资格的声明函

致：江门市住房和城乡建设档案馆

对于贵单位2024年  月  日2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目的采购需求，本签字人愿意参加响应，提供采购项目要求规定的货物和服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由工商部门签发的我方工商营业执照。

2. 由相关部门签发的我方各类资质证书。

3.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)”记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

6.我方不是联合体响应，不会转包、分包。

7.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

8.我方提供的服务为合法的供应商所提供。

供应商代表签字及盖公章：

## 十、授权委托书

本授权书声明：注册于（供应商注册地）的（供应商名称），在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表我单位（供应商名称）授权，在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目的响应，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年    月    日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人/负责人签字（或盖私章）：

被授权人签字：

注：1.需提供法定代表人/负责人和被授权人的身份证复印件。

2.如供应商由法定代表人/负责人参加响应及签署响应文件，则应当提交法定代表人/负责人证明书和身份证的复印件（加盖单位公章）代替《授权委托书》。

粘贴法定代表人/负责人身份证

复印件正面

粘贴被授权人身份证复印件

正面

粘贴被授权人身份证复印件

反面

粘贴法定代表人/负责人身份证复印件反面

## 十一、法定代表人/负责人证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

身份证号码：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。参加2024年市住建局城建电子档案整理及报送系统升级改造（2024-2025年）项目的响应，签署上述项目的响应文件、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

日期：2024年  月  日

注：1.需提供法定代表人/负责人的身份证复印件。

2.如供应商由被授权人参加响应及签署响应文件，可不提供该《法定代表人/负责人证明书》。

粘贴法定代表人/负责人身份证复印件反面

粘贴法定代表人/负责人身份证

复印件正面

## 十二、相关证明文件

1.营业执照；（副本）

2.提供2022年度或2023年度财务报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

3.提供2024年任意一个月的依法缴纳税收的证明（如纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4.提供2024年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可自行声明）；

6.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可自行声明）；

7.其它。

注：供应商应当在响应文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。