附件1：

2025年国省道公路绿化任务(二期)工程

采购询价函

询价函编号：G202504162

- 项目概况

2025年国省道公路绿化任务(二期)工程采购，项目集中在G325线K91+980古猛高速口至K93+730址山桥桥头段，包括砌筑花圃、迁移非洲茉莉、黄蓉，种植簕杜鹃、大红花、非洲茉莉、黄蓉等，各项数量基本准确，可按现场实际调整，总完成金额控制205200元。

- 询价内容

G325线K91+980古猛高速口至K93+730址山桥桥头段，包括砌筑花圃、迁移非洲茉莉、黄蓉球，种植簕杜鹃、大红花、非洲茉莉、黄蓉等，工程全包，包1个月管护，1个月后验收，按成活率支付结算。

1、国道G325线K93+250~K93+730段上行砌筑花圃360米，单边花圃，宽1m，50cm*50cm带弯花圃石，埋置12cm，距离硬路肩20-30cm，确保纵向线形顺畅，端部半圆，包土包运包回填，回填后花圃内满种大红花、簕杜鹃或黄蓉，密度12株/m²。

2、G325线K91+980~K93+220段上行、K92~K95下行路侧种植加密非洲茉莉，大红花，补种簕杜鹃和黄蓉。包含迁移非洲茉莉108棵，迁移黄蓉20棵，其余数量为新种。

3、迁移K91+800~K93+700上行的非洲茉莉12棵、黄蓉球25棵至K92~K92+500下行，K92~K92+500下行段内迁移非莉7棵，黄蓉3棵保证各段非洲茉莉和黄蓉球按类分段集中种植。

- 资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 具备独立承担民事责任及履行合同的能力。

- 报名单位有相关绿化园艺施工营业范围。

- 报价要求

- 预报名时间：2025年4月24日预报名，有意向单位于2025年4月24日上午10时在江门市鹤山公路局养护中心址山公路养护站集中前往查看现场，预报名时要求携带项目清单里对应规格的苗木样品各一件。

- 正式报价时间：2025年4月25日至2025年5月6日下午17:00止。

- 报价材料提交地点：鹤山市桃源镇建设西路江门市鹤山公路局养护中心，可现场递交报价材料亦可邮寄。

- 报价材料：包括但不限于单位营业执照、经营许可证，报价单（附件1）及附件2所要求的材料等，报价文件按需要加盖公章并统一密封提交，封面加盖骑缝章且注明询价函编号，否则视为无效报价。

- 确定中选单位

- 采购方将按照附件2评分标准综合考虑报名单位的报价、经营范围、经营规模、经营业绩、进行选取。

六、联系方式

联系人：张先生

电话：0750-8211270

江门市鹤山公路局养护中心

（江门市鹤山公路应急养护中心）

2025年4月22日

询价函编号： G202504162

报 价 单

报价单位（章）：

联系人：                    联系电话：

报价有效期：    年    月    日

| 序号 | 报价项目说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑花圃 | 米 | 360 |  | 单边花圃，宽1m，50*50花圃石，埋置12cm。 | 距离硬路肩20至30cm，端部半圆，包土包运包回填。 |
| 2 | 种植大红花（花圃内） | 平方米 | 78 |  | 多枝、10斤袋苗 | 新砌筑花圃内满种，12株/m²。 |
| 3 | 种植簕杜鹃（花圃内） | 平方米 | 192 |  | 多枝、50*40盆苗 | 新砌筑花圃内满种，12株/m²。 |
| 4 | 种植黄蓉（花圃内） | 平方米 | 90 |  | 多枝、10斤袋苗 | 新砌筑花圃内满种，12株/m²。 |
| 5 | 迁移非洲茉莉、黄蓉球（路侧） | 株 | 175 |  | 一挖一种 | 自K91+800~K93+700段内迁移，保证按类分段集中。 |
| 6 | 种植大红花（路侧） | 株 | 370 |  | 多枝、90*70布袋苗 | K91+980~K93+220上行，K92+600~K95下行 |
| 7 | 种植簕杜鹃（路侧） | 株 | 58 |  | 多枝、球形、90*60布袋苗 | K92+430~K92+620上行，K92~K93+100下行 |
| 8 | 种植非洲茉莉（路侧） | 株 | 142 |  | 80*80半密球，布袋苗 | K91+980～K92+110段路侧。 |
| 9 | 种植黄蓉（路侧） | 株 | 24 |  | 80*80球形，布袋苗 | K93+100～K93+220段路侧。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本次报价为含税单价，工程全包，包1个月管护，1个月后进行验收，按成活率支付结算。2、要求中选方对参与施工人员购买集体或个人意外伤害险。3、现场施工安全围蔽由中选方自行实施。4、各项具体数量初定，按总金额205200元控制，据实结算。5、附件3采购清单有图和种植计划供参考。 |  |  |  |  |  |  |

报价日期：      年  月  日